翻车机积煤检测系统 V3.0

整改记录与已知限制

2026-04-03

# 一、已修复 CRITICAL

| 编号 | 问题 | 修复 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | DetectionResult dict空 | 移除继承 | 03-28 |
| C2 | 心跳无锁递增 | _heartbeat_value_lock | 03-28 |
| C3 | None→允许翻车 | is False判断 | 03-28 |
| C4 | 线程池饥饿卡死 | 三池+超时 | 03-30 |
| C5 | 画质失败允许翻车 | fault_code传递 | 03-28 |
| C6 | 无人看页面不检测 | 后台worker | 04-03 |

# 二、已修复 HIGH

| 编号 | 问题 | 修复 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | grid_mask过时 | 截断后重建 | 03-28 |
| H2 | 置信度逻辑重叠 | consistency公式 | 03-28 |
| H3 | PLC重连无锁替换 | _io_lock下替换 | 03-28 |
| H4 | WebSocket永不退出 | 30次失败break | 03-28 |
| H5 | 启停API无鉴权 | verify_admin | 03-28 |
| H6 | 启停不检查PLC返回 | 失败回滚+503 | 04-03 |
| H7 | 配置保存失败被吞 | RuntimeError+500 | 04-03 |
| H8 | 生产回退Mock | raise不回退 | 04-03 |
| H9 | 投票字段名错位 | 别名优先读取 | 04-03 |
| H10 | 增删不启停worker | _start/_stop | 04-03 |
| H11 | 并发grab相机 | WS纯展示 | 04-03 |
| H12 | tick多线程驱动 | 只由worker驱动 | 04-03 |
| H13 | 多漏斗争抢PLC | 无相机不驱动 | 04-03 |

# 三、已修复 MEDIUM

| 编号 | 问题 | 修复 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 无reset_statistics() | 添加方法 | 04-03 |
| M2 | 健康检查漏报 | 区分未初始化/断连 | 04-03 |
| M3 | 历史接口无数据 | worker写历史 | 04-03 |
| M4 | 阈值无校验 | 范围+组合约束 | 04-03 |
| M5 | 非法输入未捕获 | try/except→400 | 04-03 |
| M6 | PLC=None报成功 | 回滚+报错 | 04-03 |
| M7 | 画质一刀切 | 分区+对比度+自适应 | 03-30 |
| M8 | 故障帧参与投票 | 故障帧排除 | 03-30 |

# 四、已知限制 — 架构

| 编号 | 限制 | 影响 | 改进时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 采集控制器per-funnel但PLC per-machine | 多漏斗争抢标签 | 接第2台相机前 |
| L2 | 配置变更非原子 | 保存失败内存已变 | V3.1 |
| L3 | 运行时add不区分ImportError | 极罕见场景 | V3.1 |
| L4 | 启动中途失败资源残留 | OS级回收 | V3.1 |

# 五、已知限制 — 安全

| 编号 | 限制 | 影响 | 接受条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| L5 | Token无过期 | 泄露长期有效 | 内网+改密码 |
| L6 | WS无鉴权 | 可看视频 | 内网风险低 |
| L7 | 报警重启丢失 | 无法追溯 | 日志可查+后续SQLite |

# 六、已知限制 — 运维

| 编号 | 限制 | 影响 | 接受条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| L8 | images无清理 | 磁盘满 | 手动或加retention |
| L9 | PLC被挤掉不恢复 | 需重启 | 正常不会出现 |
| L10 | 单进程5秒空窗 | 看门狗重启 | PLC 2秒保护 |

# 七、L1 架构改进方案

当前问题：每个漏斗有独立的CaptureWindowController，但共享同一台翻车机的PLC标签。

改进方案：CaptureWindowController提升到MachineState级别

Machine级控制器唯一读写PLC标签

触发采集时通知所有漏斗worker抓帧

窗口结束汇总所有漏斗结果

预计工作量：2-3天，接第2台相机前完成

# 八、稳定性验证

| 指标 | 修复前 | 修复后 |
| --- | --- | --- |
| 连续运行 | 每2h崩溃 | 49.4h无崩溃 |
| 内存 | 持续增长 | 177-198MB稳定 |
| 线程 | 可能泄漏 | 63-69稳定 |
| 全黑判定 | 允许翻车 | FaultCode=3禁止 |
| 相机释放 | 等30秒 | 等3秒 |
| 并发grab | RuntimeException | WS不再grab |

# 九、变更历史

| 日期 | 版本 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2026-03-28 | V3.0.1 | 修复9个安全漏洞(C1-C5,H1-H5) |
| 2026-03-30 | V3.0.2 | 线程池隔离+画质自检+看门狗 |
| 2026-04-01 | V3.0.3 | PLC触发采集+窗口投票+启停 |
| 2026-04-03 | V3.0.4 | 后台worker+并发修复+校验+文档 |